Годовой отчет о проведении систематического наблюдения за исполнением установленных требований Фондом капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы за 2018 год 

Во исполнение постановления Правительства Москвы от 09.06.2016 
№ 321-ПП «Об утверждении Порядка осуществления контроля за целевым расходованием денежных средств, сформированных за счет взносов на капитальный ремонт, и обеспечением сохранности этих средств Фондом капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы и Порядка осуществления контроля за соответствием деятельности Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы установленным требованиям» и распоряжения Департамента капитального ремонта города Москвы (далее – Департамент) от 30.12.2016 
№ 07-14-152/6 «Об утверждении плана мероприятий по контролю за соответствием деятельности Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы установленным требованиям и форм отчетности» проведены следующие мероприятия по контролю за соответствием деятельности Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (далее – Фонд) установленным требованиям:
1. «Контроль за осуществлением функций технического заказчика услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 
(п. 4.1. № 321-ПП)»;
2.  «Контроль за соответствием заключенных договоров на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах требованиям действующего законодательства (п. 4.2. 
№ 321-ПП)»;
3. «Контроль за соблюдением размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, оплачиваемых Фондом за счет средств фонда капитального ремонта (п. 4.3. 
№ 321-ПП)»;
4. «Контроль за соблюдением порядка, своевременности и полноты расчетов по договорам на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с условиями договоров (п. 4.4. № 321-ПП)»;
5. «Контроль за соблюдением порядка и условий размещения временно свободных средств фонда капитального ремонта (п. 4.5. № 321-ПП)»;
6. «Контроль за соблюдением порядка и сроков перечисления средств фонда капитального ремонта на специальный счет (п. 4.6. № 321-ПП)»;
7. «Контроль за зачетом в счет исполнения на будущий период обязательств собственников помещений в многоквартирном доме по уплате взносов на капитальный ремонт стоимости отдельных услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказанных и (или) выполненных до наступления установленного региональной программы срока, оплата которых осуществлена без использования средств бюджета города Москвы и средств Фонда (п. 4.7. № 321-ПП)»;
8. «Контроль за обеспечением финансовой устойчивости деятельности Фонда в отношении объема средств, расходуемых Фондом на финансирование капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, из средств фондов капитального ремонта, сформированных собственниками помещений в многоквартирных домах, общее имущество в которых подлежит капитальному ремонту в будущем периоде (п. 4.8. № 321-ПП)»;
9. «Контроль за размещением Аудиторского отчета годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда (п. 4.9. № 321-ПП)»;
10. «Контроль за предоставлением Годового отчета об исполнении региональной программы, краткосрочного плана ее реализации в части проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в отношении которых фонда капитального ремонта формируются на счете Фонда»;
11. «Контроль за предоставлением Годового отчета о финансировании услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах»;
12. «Контроль за предоставлением Годового плана работы Фонда»;
13. «Контроль за предоставлением Квартальных отчетов о выполнении годового плана работ»;
14. «Контроль за предоставлением сведений о начисленных и фактически поступивших на счет Фонда взносах на капитальный ремонт, о начисленных и фактически уплаченных размерах пеней».
По результатам проведенных мероприятий Департаментом были составлены справки о проведении мероприятий по контролю за I, II, III и IV кварталы 2018 года. Информация размещена на официальных сайтах Департамента и Фонда.
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